|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Se considera que el desarrollo de TEAprendo ha presentado avances favorables en relación con la Carta Gantt establecida durante la Fase 1. Se ha avanzado en la definición de requerimientos, elaboración de casos de uso, diseño de arquitectura y organización de la documentación del proyecto. Sin embargo, aún es necesario continuar supervisando los plazos para asegurar el cumplimiento de las siguientes actividades. Entre los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto se encuentran la distribución de responsabilidades, la comunicación entre los integrantes y el uso de herramientas colaborativas como GitHub. Por otra parte, las principales dificultades identificadas corresponden a la coordinación de los tiempos disponibles y la complejidad técnica de integrar las distintas tecnologías propuestas. Frente a ello, se considera fundamental mantener un seguimiento constante de la planificación y realizar ajustes oportunos cuando sea necesario.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Se han enfrentado las dificultades mediante una mejor organización de las actividades, la comunicación constante con compañeros y el seguimiento de la Carta Gantt. Desde el rol como jefa de proyecto, se ha procurado mantener claras las responsabilidades de cada integrante y establecer prioridades para avanzar de manera ordenada. Para enfrentar las dificultades que puedan surgir, se realiza revisiones periódicas del progreso, se busca fortalecer la coordinación del equipo y buscar soluciones en conjunto ante los problemas técnicos. Asimismo, se considera importante ajustar los tiempos y redistribuir algunas tareas cuando sea necesario, con el objetivo de evitar retrasos y cumplir con los objetivos establecidos para TEAprendo

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento, se evalúa positivamente el trabajo realizado en el proyecto TEAprendo, destacando los avances en la planificación, organización de actividades, definición de requerimientos y elaboración de la documentación. También se destaca el compromiso con las responsabilidades asumidas desde el rol de jefa de proyecto y la coordinación del equipo para avanzar hacia los objetivos establecidos. Como aspectos por mejorar, se considera necesario fortalecer el seguimiento de las actividades, optimizar la organización del tiempo y profundizar los conocimientos técnicos para contribuir de manera más efectiva durante el desarrollo e integración del sistema. Asimismo, se busca mantener una comunicación constante con los compañeros para identificar dificultades a tiempo y mejorar el cumplimiento de los plazos establecidos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Después de reflexionar sobre los avances del proyecto TEAprendo, surgen algunas inquietudes relacionadas con la implementación de las funcionalidades propuestas, especialmente la integración de la base de datos, el análisis de información y el asistente de inteligencia artificial. También se considera importante asegurar que las actividades pendientes puedan desarrollarse dentro de los plazos establecidos en la Carta Gantt. Como consulta al docente, se plantea si el alcance actual del proyecto es adecuado para el tiempo disponible y qué funcionalidades deberían priorizarse para cumplir con los objetivos de la asignatura. Asimismo, se busca recibir orientación sobre cómo validar correctamente el funcionamiento del sistema y la integración de sus componentes.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No se considera necesario redistribuir las actividades entre los integrantes del grupo, ya que las responsabilidades fueron asignadas de manera clara y de acuerdo con las funciones de cada uno. Hasta el momento, la distribución del trabajo ha permitido mantener una organización adecuada y avanzar en el desarrollo del proyecto TEAprendo. Asimismo, no se considera necesario asignar nuevas actividades, puesto que cada integrante cuenta con tareas definidas dentro de la planificación establecida. Se continuará trabajando con la distribución actual, manteniendo la comunicación y colaboración para cumplir con los objetivos y plazos establecidos en la Carta Gantt.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Se evalúa positivamente el trabajo en grupo, destacando el compromiso, la responsabilidad y la colaboración entre los integrantes durante el desarrollo del proyecto TEAprendo. Entre los aspectos positivos se encuentran la distribución clara de las tareas, la comunicación constante y la disposición para apoyarse mutuamente ante las dificultades que puedan surgir. Como aspectos por mejorar, se considera importante fortalecer la coordinación de los tiempos, mantener un seguimiento más frecuente de los avances y mejorar la organización de las reuniones de trabajo. Asimismo, se busca continuar promoviendo una comunicación efectiva y el cumplimiento de las responsabilidades individuales para alcanzar los objetivos establecidos en la Carta Gantt.